****

ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Устье

от №

Об утверждении Плана подготовки Усть-Кубинского муниципального округа к отопительному периоду 2025-2026 годов

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», на основании [ст. 42](consultantplus://offline/ref=2AAE6914D6B428046C329F917751EB96A68B288FCDBBE3F318A724BE2494F061FACD3CD7F6710BFAFF65A2s0M1L) Устава округа администрация округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:

1.1. Состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства, объектов социальной сферы округа к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. План подготовки Усть-Кубинского муниципального округа к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы округа Семичева А.О.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Временно исполняющий полномочия главы округа первый заместитель главы округа | А.О. Семичев |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  постановлением администрации округа  от \_\_\_\_\_\_\_\_2025 №\_\_\_\_\_\_  (приложение 1) |

СОСТАВ

комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства, объектов социальной сферы округа к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов

|  |  |
| --- | --- |
| Семичев А.О. | - первый заместитель главы округа, председатель комиссии; |
| Наумушкина Л.В. | - начальник отдела коммунальной инфраструктуры администрации округа, заместитель председателя комиссии; |
| Широкова А.Н. | - документовед 1 категории отдела коммунальной инфраструктуры администрации округа, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: | |
| Гаршин Д.В. | -государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Вологодской области в Северо-Западном управлении Ростехнадзора (по согласованию); |
| Евстафеев Л.Б.  Егарев А.В.  Есечко А.А.  Неустроева М.В. | -начальник управления имущественных отношений администрации округа;  - начальник Усть-Кубинского ремонтно-эксплуатационного участка AO «Газпром газораспределение Вологда» (по согласованию);  - директор МП «Коммунальные системы»;  - заместитель начальника отдела коммунальной инфраструктуры администрации округа; |
| Полуяктов В.В.  Травникова Л.Н. | - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам ГУ МЧС России по Вологодской области (по согласованию);  - директор ООО «ЖилКомСервис» (по согласованию) |
| Черемхина Т.Н. | -государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Вологодской области в Северо-Западном управлении Ростехнадзора (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению администрации округа

от \_\_\_.05.2025 года №

**План подготовки**

**Усть-Кубинского муниципального округа к отопительному периоду 2025-2026 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Предусмотреть замену ветхих и аварийных инженерных сетей | в период подготовки  к осенне-зимнему  периоду  2025-2026 годов | Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность в границах муниципального округа |
| 2. | Обеспечить наличие нормативного запаса топлива на котельных | до 1 сентября  2025 года | Теплоснабжающие организации, осуществляющие деятельность в границах муниципального округа |
| 3. | Обеспечить погашение кредиторской задолженности за потребляемые энергоресурсы | до 1 июля  2025 года | Ресурсоснабжающие, управляющие организации, организации социальной сферы, осуществляющие деятельность в границах муниципального округа; администрация Усть-Кубинского муниципального округа |
| 4. | Обеспечение целевого использования бюджетных средств при подготовке к осенне-зимнему периоду | постоянно | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа |
| 5. | Предоставить утвержденные температурные графики на котельных и тепловых сетях на отопительный период 2025-2026 годов | до 30 августа  2025 года | Теплоснабжающие организации, осуществляющие деятельность в границах муниципального округа |
| 6. | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2025-2026 годах топлива в целях обеспечения котельных жилищно-коммунального хозяйства округа | до 30 августа  2025 года | Теплоснабжающие организации, осуществляющие деятельность в границах муниципального округа |
| 7. | Обеспечить наличие и постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной сферы | постоянно | Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность в границах муниципального округа |
| 8. | Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | с 1 июня 2025 года  по 31 мая 2026 года | Ресурсоснабжающие и управляющие организации, осуществляющие деятельность в границах муниципального округа |
| 9. | Проведение противоаварийных тренировок на объектах жилищно-коммунального и энергетического хозяйства с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении тепло- и (или) электроснабжения | в течение 2025 года | Ресурсоснабжающие и управляющие организации, осуществляющие деятельность в границах муниципального округа |
| 10. | Провести опрессовку и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей с оформлением соответствующих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим представлением их в отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа | до 28 августа  2025 года | Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность в границах муниципального округа;  организации здравоохранения на территории округа (по согласованию);  организации образования на территории округа (по согласованию);  организации социальной сферы на территории округа (по согласованию);  управляющие организации (по согласованию) |
| 11. | Предоставлять информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического хозяйства и объектов социальной сферы округа к работе в отопительный период 2025-2026 годов | еженедельно,  июнь - ноябрь 2025 года | Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность в границах муниципального округа;  организации здравоохранения на территории округа (по согласованию);  организации образования на территории округа (по согласованию);  организации социальной сферы на территории округа (по согласованию);  управляющие организации (по согласованию) |
| 12 | Предоставлять информацию о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов в Правительство области | в установленные Министерством энергетики области сроки | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа |
| 13. | Оценка обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов: |  | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа;  теплоснабжающие организации, осуществляющие деятельность в границах муниципального округа;  организации здравоохранения на территории округа (по согласованию);  организации образования на территории округа (по согласованию);  организации социальной сферы на территории округа (по согласованию);  управляющие организации (по согласованию) |
| 13.1. | Для объектов жилищно-коммунального хозяйства | до 1 сентября  2025 года |
| 13.2. | Для объектов энергетического хозяйства | до 15 октября  2025 года |
| 14. | Оформление паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов | До 15.09.2025  для управляющих  организаций,  до 01.11.2025  для теплоснабжающих  организаций;  до 15.11.2025  для муниципального  округа | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа;  теплоснабжающие организации, осуществляющие деятельность в границах муниципального округа;  организации здравоохранения на территории округа (по согласованию);  организации образования на территории округа (по согласованию);  организации социальной сферы на территории округа (по согласованию);  управляющие организации (по согласованию) |