АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Устье

от 06.09.2022                                                                                                     № 797

О внесении изменений в постановление администрации района от 18 февраля 2021 года № 134 «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов Усть-Кубинского муниципального района на 2022-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Вологодской области от 24 июня 2013 года № 646 «О некоторых вопросах реализации Жилищного кодекса Российской Федерации в части обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», ст. 43 Устава района администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложения 1, 2, 3 постановления администрации района от 18 февраля 2021 года № 134 «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов Усть-Кубинского муниципального района на 2022-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям  1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

| Временно исполняющий полномочия руководителя администрации района заместитель руководителя администрации района, начальник отдела культуры и молодежи администрации района | Е.Б. Комарова |
| --- | --- |

Приложение 1 к постановлению

администрации района

от 06.09.2022 № 797

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Тип кровли | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | площадь нежилых помещений многоквартирных домов | площадь жилых помещений МКД, находящихся в собственности граждан |  | всего: | за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Вологодской области | за счет средств бюджета города Вологды | за счет средств собственников помещений МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Зеленая, д.17 | 1989 | Железобетонные крупнопанельные | скатная | 3 | 1706,7 | 0 | 1414,7 | 58 | 5830815,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5830815,90 | 3416,43 | 3416,43 | 31.12.2022 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Яковлева, д. 13 | 1959 | деревянные | скатная | 1 | 458,0 | 0 | 439,9 | 26 | 6494005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6494005,00 | 14179,05 | 14179,05 | 31.12.2023 |
| 2 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Спортивная, д. 1 | 1972 | деревянные | скатная | 2 | 332,0 | 0 | 319,0 | 17 | 601011,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601011,35 | 1810,28 | 1810,28 | 31.12.2023 |
| 3 | Усть-Кубинский р-н, с. Никольское, ул. Окружная, д. 2 | 1985 | кирпичные | скатная | 2 | 609,8 | 0 | 578,8 | 34 | 5000847,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000847,71 | 8200,80 | 8200,80 | 31.12.2023 |
| 4 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Зеленая, д. 8 | 1971 | деревянные | скатная | 2 | 337,8 | 0 | 324,3 | 11 | 603076,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603076,68 | 1785,31 | 1785,31 | 31.12.2023 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Зеленая, д.14а | 1976 | каменные | плоская | 2 | 739,6 | 0 | 706,3 | 25 | 7859898,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7859898,80 | 10627,23 | 10627,23 | 31.12.2024 |
| 2 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Спортивная, д. 3 | 1972 | деревянные | скатная | 2 | 337,8 | 0 | 324,5 | 17 | 607797,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607797,44 | 1799,28 | 1799,28 | 31.12.2024 |
| 3 | Усть-Кубинский р-н, д. Порохово, ул. Полевая, д. 11 | 1982 | кирпичные | скатная | 2 | 776,3 | 0 | 742,7 | 17 | 8437382,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8437382,38 | 10881,33 | 10881,33 | 31.12.2024 |
| 4 | Усть-Кубинский р-н, с. Бережное, ул. Совхозная, д. 7 | 1988 | кирпичные | скатная | 2 | 597,9 | 0 | 545,6 | 29 | 4868741,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4868741,09 | 8143,07 | 8143,07 | 31.12.2024 |

Приложение 2 к постановлению

администрации района

от 06.09.2022 № 797

| Планируемые показатели выполнения краткосрочно плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | Общая площадь многоквартир-ного дома | Количество жителей, зарегистрированных в МКД* на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  | IV квартал |  | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. |  | ед. |  | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Усть-Кубинский р-н | 5895,9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9 |  | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 303 576,35 | 40 303 576,35 |
|  | Итого: | 5895,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 9,0 |  | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 303 576,35 | 40 303 576,35 |

Приложение 3 к постановлению

администрации района

от 06.09.2022 № 797

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  | ремонт крыши |  |  |  | ремонт подвальных помещений |  |  |  | ремонт и утепление фасада |  |  |  |  | ремонт фундамента |  |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ |  |  |  |  |  | установка коллективных (общедомовых) УУ |  |  |  |  |  | другие виды |
|  |  |  | электроснаб-жения | теплоснаб-жения | газоснаб-жения | холодного водоснаб-жения | горячего водоснаб-жения | водоотве-дения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  | тепловой энергии | газа | холодной воды | горячей воды | электричес- кой энергии |  | тепловой энергии | газа | холодной воды | горячей воды |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. |  |  | руб. | кв.м. |  |  | руб. | кв.м. |  |  | руб. |  |  | куб.м. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  |  | 15 | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 | 19 |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Зеленая, д.17 | 5830815,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910 | 5830815,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Яковлева, д.13 | 6494005,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 6494005,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Спортивная, д.1 | 601011,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,4 |  |  | 601011,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Усть-Кубинский р-н, с. Никольское, ул. Окружная, д. 2 | 5000847,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539,05 | 5000847,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Зеленая, д. 8 | 603076,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,4 |  |  | 603076,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Зеленая, д.14а | 7859898,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710 | 7859898,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Спортивная, д.3 | 607797,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,6 |  |  | 607797,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Усть-Кубинский р-н, д. Порохово, ул. Полевая, д. 11 | 8437382,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,5 | 8437382,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Усть-Кубинский р-н, с. Бережное, ул. Совхозная, д. 7 | 4868741,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,8 | 4868741,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |