АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Устье

от 13.02.2018                                                                                                № 130

Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Усть-Кубинского муниципального района, не включенные в муниципальные программы

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава района администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Усть-Кубинского муниципального района, не включенные в муниципальные программы.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава администрации района	            А.О. Семичев

# Утвержден

постановлением администрации района от 13.02.2018 № 130

(приложение)

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ УСТЬ-КУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Усть-Кубинского муниципального района (далее - бюджетные инвестиции) в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Усть-Кубинского муниципального района, не включенных в муниципальные программы (далее – объекты имущества).

1.2. Используемые в настоящем Порядке понятия означают следующее:

а) "подготовка инвестиций в объекты капитального строительства" - определение объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которых предполагается осуществление инвестиций, и объема необходимых для этого бюджетных средств, включая (при необходимости) объем средств на приобретение земельных участков под строительство, подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, а также определение главного распорядителя средств бюджета, муниципального заказчика в отношении объекта капитального строительства;

б) "реализация инвестиций в объекты капитального строительства" - осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство, подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации.

1.3. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития Усть-Кубинского муниципального района исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития Усть-Кубинского муниципального района на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также документов территориального планирования Усть-Кубинского муниципального района;

б) оценки эффективности использования средств бюджета района, направляемых на капитальные вложения.

## 2. Подготовка проекта решения

2.1. Орган, структурное подразделение администрации Усть-Кубинского муниципального района (далее - инициатор) готовит проект решения и согласовывает его с заместителем Главы администрации района, курирующим соответствующие вопросы.

2.2. Проект решения администрации района готовится в форме постановления администрации  района.

В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства.

2.3. Проект решения должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства:

наименование объекта;

направление инвестирования (приобретение, строительство, реконструкция);

наименования главного распорядителя средств  бюджета района и муниципального заказчика;

основные характеристики объекта (при необходимости);

срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта капитального строительства;

сметную стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемую (предельную) с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (в случае строительства, реконструкции объекта);

коммерческое предложение и (или) результаты независимой оценки стоимости объекта (в случае приобретения объекта);

распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта по годам.

2.4. В случае если реализацию инвестиций в объект планируется осуществлять в текущем финансовом году или начиная с очередного финансового года (если проект решения не согласован в установленном порядке до момента внесения администрацией района проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период), инициатор к проекту постановления администрации района прикладывает документы, определяющие источник реализации данного решения.

2.5. Проект постановления администрации района согласовывается с соответствующими органами, структурными подразделениями администрации района на предмет:

оценки влияния на совершенствование системы оказания государственных и муниципальных услуг гражданам;

оценки влияния создания объекта на комплексное развитие территории с учетом взаимной увязки этого объекта с иными объектами капитального строительства муниципальной собственности, строительство которых осуществляется либо планируется осуществить на соответствующей территории на основании документов территориального планирования муниципального образования;

оценки влияния функционирования создаваемого объекта на совершенствование системы оказания государственных и муниципальных услуг гражданам;

эффективности использования средств бюджета района;

оценки возможностей финансового обеспечения за счет средств бюджета района.

2.6. При наличии положительных заключений соответствующих органов, структурных подразделений администрации района проект постановления администрации района направляется на подписание Главе администрации района.