АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Устье

от 14.07.2017                                                                                                        № 686

О внесении изменений в постановление администрации района от 07.12.2015 № 1068

На основании ст. 43 Устава района администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование  сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Усть-Кубинском муниципальном районе на период 2016-2018 годы» следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 5,944 км; -содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 157,14 км. |
| --- | --- |

»

1.2. В разделе 3. «Перечень мероприятий муниципальной программы»:

- Основное мероприятие 1 и Основное мероприятие 2 изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорожных сооружений.

В рамках данного мероприятия планируется выполнить:

| Наименование поселения | Наименование и протяженность (км) | Наименование и протяженность (км) | Наименование и протяженность (км) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| сельское поселение Устьянское | 1.Ремонт ул. Береговая в с. Устье Усть-Кубинского района Вологодской области – 0,24 км | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию дороги ул. Зеленая в с. Устье – 0,33 км |  |
|  | 2. Ремонт дорог с твердым покрытием в с. Устье Усть-Кубинского района Вологодской области – 2,52 км |  |  |
| Троицкое сельское поселение |  | Ремонт дороги в д. Трифон Троицкого сельского поселения Усть-Кубинского района Вологодской области – 0,79 км | Ремонт дороги в д.Овригино Троицкого сельского поселения Усть-Кубинского района Вологодской области – 2,344 км |
| Высоковское сельское поселение |  | Ремонт моста в д. Воронино – 0,05 км |  |
| Итого: | 2,76 км на сумму 3222,285 тыс. руб. (в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости – 29,96 тыс. руб.) | 0,84 км | 2,344 км |

»

1.3. Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3 к  муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1, приложению 2, приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

| Глава администрации района | А.О. Семичев |
| --- | --- |

Приложение 1к постановлению

администрации района

от 14.07.2017 № 686

«Приложение 1

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог

общего пользования местного значения

в Усть-Кубинском муниципальном районе на период 2016-2018 годы»

| Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет района | 2759,0 | 4763,1 | 5282,0 |
| из них: |  |  |  |
| - на ремонт | 1309,195 | 385,0 | 919,44 |
| в т.ч.: |  |  |  |
| на ремонт ул. Береговая в с. Устье Усть-Кубинского района Вологодской области | 17,0 |  |  |
| на ремонт дорог с твердым покрытием в с. Устье Усть-Кубинского района Вологодской области | 1007,122 |  |  |
| проверка достоверности определения сметной стоимости по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Усть-Кубинского района | 70,183 | 0 |  |
| на ремонт тротуара по ул. Октябрьской в с. Устье Усть-Кубинского района Вологодской области | 184,89 |  |  |
| на ремонт моста в д. Воронино Усть-Кубинского района Вологодской области |  | 350,0 |  |
| на ремонт дороги в д.Овригино Троицкого сельского поселения Усть-Кубинского района Вологодской области |  |  | 919,44 |
| на ремонт дороги в д.Трифон Троицкого сельского поселения Усть-Кубинского района Вологодской области |  | 23,0 |  |
| на составление проектно-сметной документации в целях осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования Усть-Кубинского района Вологодской области | 30,0 | 12,0 |  |
| - на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Усть-Кубинского района (с привлечением субсидий Дорожного фонда области) | 13,846 | 1850,433 |  |
| - на паспортизацию дорог общего пользования местного значения с. Устье Усть-Кубинского района Вологодской области | 89,5 |  |  |
| - на устранение повреждений асфальтобетонных покрытий и установка недостающих технических средств организации дорожного движения на нерегулируемых пешеходных переходах в селе Устье Усть-Кубинского района Вологодской области | 147,666 |  |  |
| - на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Усть-Кубинского района | 1198,793 | 1266,155 | 4362,56 |
| - на ремонт ул. Ольховая с. Устье Усть-Кубинского района Вологодской области |  | 315,012 |  |
| - на разработку проекта реконструкции дороги ул. Зеленая в с. Устье |  | 946,5 |  |

»

Приложение 2 к постановлению

администрации района

от 14.07.2017 № 686

«Приложение 2

к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка расходов областного и районного бюджетов

на реализацию целей муниципальной программы

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог

общего пользования местного значения

в Усть-Кубинском муниципальном районе на период 2016-2018 годы»

| Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Всего: | 6113,0 | 8424,4 | 6988,00 |
| Областной бюджет | 3354,0 | 3661,3 | 1706,0 |
| Из них: |  |  |  |
| - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Усть-Кубинского района | 1185,797 | 1037,021 |  |
| - ремонт ул. Береговая в с. Устье Усть-Кубинского района Вологодской области | 1673,811 |  |  |
| - ремонт дорог с твердым покрытием в с. Устье Усть-Кубинского района Вологодской области | 494,392 |  |  |
| - ремонт дороги в д.Овригино Троицкого сельского поселения Усть-Кубинского района Вологодской области |  |  | 1706,0 |
| - ремонт дороги в д. Трифон Троицкого сельского поселения Усть-Кубинского района Вологодской области |  | 2161,479 |  |
| - обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан |  | 462,8 |  |
| Бюджет района | 2759,0 | 4763,1 | 5282,0 |
| Из них: |  |  |  |
| - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Усть-Кубинского района (с привлечением субсидий Дорожного фонда области) | 13,846 | 1850,433 |  |
| - ремонт ул. Береговая в с. Устье Усть-Кубинского района Вологодской области | 17,0 |  |  |
| - ремонт дорог с твердым покрытием в с. Устье Усть-Кубинского района Вологодской области | 1007,122 |  |  |
| - на ремонт тротуара по ул. Октябрьской в с. Устье Усть-Кубинского района Вологодской области | 184,89 |  |  |
| - ремонт дороги в д. Овригино Троицкого сельского поселения Усть-Кубинского района Вологодской области |  |  | 919,44 |
| - ремонт дороги в д. Трифон Троицкого сельского поселения Усть-Кубинского района Вологодской области |  | 23,0 |  |
| - проверка достоверности определения сметной стоимости по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Усть-Кубинского района | 70,183 |  |  |
| - ремонт моста в д. Воронино Усть-Кубинского района Вологодской области |  | 350,0 |  |
| - ремонт ул. Ольховая с. Устье Усть-Кубинского района Вологодской области |  | 315,012 |  |
| - паспортизация дорог общего пользования местного значения с. Устье Усть-Кубинского района Вологодской области | 89,5 |  |  |
| - устранение повреждений асфальтобетонных покрытий и установка недостающих технических средств организации дорожного движения на нерегулируемых пешеходных переходах в селе Устье Усть-Кубинского района Вологодской области | 147,666 |  |  |
| - составление проектно-сметной документации в целях осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования Усть-Кубинского района Вологодской области | 30,0 | 12,0 |  |
| - на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Усть-Кубинского района | 1198,797 | 1266,155 | 4362,56 |
| - осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Усть-Кубинского района |  | 1112,833 |  |
| - обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан |  |  |  |

»

Приложение 3 к постановлению

администрации района

от 14.07.2017 № 686

«Приложение 3

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог

общего пользования местного значения

в Усть-Кубинском муниципальном районе на период 2016-2018 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Базовое значение показателя (индикатора) на начало реализации муниципальной программы | Планируемое значение показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Обеспечение сохранности существующей дорожной сети с целью улучшения эксплуатационных качеств автомобильных дорог района | выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорожных сооружений | км | 2,36 | 2,76 | 0,84 | 2,344 |
|  |  | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах района | км | 94,95 | 172,181 | 157,14 | 157,14 |