АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Устье

от 09.11.2017                                                                                               № 1102

Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района

В соответствии со ст.ст. 17, 18  Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 43 Устава района администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального значения.

2. Признать утратившим силу постановление администрации района от 8 августа 2016 года № 716 «Об утверждении правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию дорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава администрации района 					           	А.О. Семичев

Утверждены

постановлением

администрации района

от 09.11.2017 № 1102

(приложение)

ПОРЯДОК

содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района

1.1. Настоящий Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района (далее - Порядок) разработан с учетом Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 года N 150, и определяет задачи и принципы организации деятельности по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик, поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования местного значения в границах района (далее - автомобильные дороги), а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

исполнители - юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными с ними администрацией Усть-Кубинского муниципального района (далее – администрацией района) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ).

Для целей настоящего Порядка понятия "автомобильная дорога", "дорожная деятельность", "искусственные дорожные сооружения", "элементы обустройства автомобильных дорог", "капитальный ремонт автомобильной дороги", "ремонт автомобильной дороги", "содержание автомобильной дороги" используются в значениях, определенных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

1.3. Основной целью содержания и ремонта автомобильных дорог является обеспечение сохранности автомобильных дорог, а также организация дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения.

1.4. Основными задачами деятельности по содержанию и ремонту автомобильных дорог являются поддержание и непрерывное совершенствование технического уровня и эксплуатационного состояния автомобильных дорог, способствующее повышению безопасности дорожного движения и эффективности работы автомобильного транспорта.

1.5. Выполнение поставленных задач обеспечивается комплексными мероприятиями при организации работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, к которым относятся: учет автомобильных дорог, обследование и оценка технического состояния дорог, планирование, проектирование, финансирование и выполнение дорожных работ, организация контроля качества и приемка выполненных работ.

1.6. С целью организации деятельности по ремонту и содержанию автомобильных дорог администрацией района:

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ заключаются муниципальные контракты с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

в соответствии с подпрограммой «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Вологодской области «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года N 1100, заключаются с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области соглашения о предоставлении в соответствующем году субсидии на осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области.

## 2. Обследование и оценка технического

состояния автомобильных дорог

2.1. Обследование и оценка технического состояния автомобильных дорог осуществляется комиссией, состав которой и график проведения обследования ежегодно утверждаются постановлением администрации района, с периодичностью не менее 1 раза в год в течение месяца после завершения периода весенней распутицы, но не позднее 1 июля текущего года.

По результатам обследования комиссией выявляются участки автомобильных дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, и определяются виды и состав основных работ и мероприятий по содержанию автомобильных дорог.

2.2. В ходе обследования автомобильных дорог производится оценка:

состояния покрытия проезжей части, его дефектов;

состояния тротуаров, обочин и водоотвода (придорожных канав);

состояния искусственных дорожных сооружений;

состояния элементов обустройства автомобильных дорог (дорожных знаков, разметки, обозначения и оборудования пешеходных переходов);

обеспечения условий видимости.

2.3. Результаты обследования оформляются актами обследования, в которых отражаются выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения комиссии по их устранению.

На основании актов обследований администрация района планирует виды работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, а также определяет объемы и очередность их выполнения.

2.4. Для определения отдельных параметров состояния автомобильной дороги (прочности дорожной одежды и покрытия, шероховатости и коэффициента сцепления колеса с покрытием, состояния мостов, эстакад и путепроводов) проводятся диагностика автомобильных дорог, обследование искусственных сооружений специализированными организациями, отобранными по результатам проведения конкурсных процедур.

## 3. Планирование работ по содержанию

и ремонту автомобильных дорог

3.1. Планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется администрацией района на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, целевых программ в пределах бюджетных ассигнований.

3.2. Состав и виды работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года N 402.

3.3. Периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог устанавливается в пределах, выделенных на очередной финансовый год бюджетных ассигнований.

3.4. Планирование работ по обеспечению безопасности дорожного движения (нанесение горизонтальной разметки, установка и замена пришедших в негодность дорожных знаков) осуществляется с учетом проектов, схем и иной документации по организации дорожного движения.

3.5. Потребность бюджетных ассигнований на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог определяется на основании утверждаемых постановлением администрации района нормативов денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог, правил их расчета и использования.

## 4. Проектирование автомобильных дорог

4.1. Проектирование автомобильных дорог включает в себя разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог).

4.2. Разработка проектов (сметных расчетов) по ремонту автомобильных дорог производится с целью обеспечения выполнения комплекса работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, а также совершенствования организации работ по содержанию дорог.

4.3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог разрабатывается специализированной организацией, определенной по итогам конкурсных процедур, в соответствии с нормативными актами и техническими нормами Российской Федерации в сфере проектирования автомобильных дорог и утверждается Главой администрации района.

4.4. На выполнение работ по содержанию автомобильных дорог проектно-сметная документация не разрабатывается.

## 5. Финансирование работ

5.1. Финансирование работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется на основании нормативов финансовых затрат, утверждаемых постановлением администрации района.

Финансовые затраты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог уточняются согласно сметным расчетам, а по капитальному ремонту автомобильных дорог - проектно-сметной документацией.

5.2. В случае если лимиты бюджетных обязательств на текущий период ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами денежных затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, утверждаемыми постановлением администрации района, администрация района определяет перечень автомобильных дорог, подлежащих капитальному ремонту и ремонту, а по содержанию автомобильных дорог - виды работ и их периодичность с учетом фактических объемов финансирования. При этом должны быть обеспечены минимально допустимые по условиям обеспечения безопасности дорожного движения требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог.

5.3. Порядок оплаты выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог определяется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на основании подписанных Главой администрации района и исполнителем актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ по формам N КС-2 и N КС-3, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года N 100.

## 6. Организация работ по содержанию

и ремонту автомобильных дорог

6.1. Организацию работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляет администрация района.

6.2. Работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог выполняются исполнителями в рамках муниципальных контрактов, заключенных по результатам проведения конкурсных процедур.

6.3. В конкурсной документации на осуществление работ по содержанию автомобильных дорог (документации об аукционе) предусматривается, что:

мероприятия по подготовке к работе в зимних условиях осуществляются исполнителем в объемах и в сроки в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения";

при аварийных ситуациях на обслуживаемом участке автомобильной дороги (дорожно-транспортные происшествия, технологические аварии), предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнении работ по содержанию автомобильных дорог, когда иными мерами невозможно обеспечить безопасность дорожного движения, исполнитель обеспечивает незамедлительные меры по временному ограничению движения в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 7 февраля 2012 года N 84 "Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Вологодской области" либо по их пропуску.

6.4. При производстве дорожных работ исполнитель осуществляет:

содержание (уборку) участков автомобильных дорог или отдельных их элементов, находящихся в стадии ремонта, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения в зоне производства работ;

ограждение мест производства ремонтных работ и организацию движения автомобильного транспорта в зоне производства ремонтных работ в соответствии со схемами, согласованными с администрацией района.

## 7. Организация контроля качества и приемка выполненных работ

7.1. Организация контроля качества и приемка выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог производится администрацией района путем определения соответствия полноты и качества выполненных исполнителем работ условиям муниципального контракта и техническим регламентам.

7.2. Приемка работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и ввод в действие участков отремонтированных автомобильных дорог осуществляется в соответствии с техническими нормами в сфере дорожной деятельности, проектно-сметной документацией (сметным расчетом), а также муниципальным контрактом.

7.3. Администрация района с привлечением организации, осуществляющей технический надзор, отобранной по результатам конкурсных процедур, контролирует:

соблюдение в соответствии с проектно-сметной документацией технологических параметров при производстве работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог;

соответствие выполненных строительно-монтажных работ в отношении автомобильных дорог, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям утвержденных действующим законодательством строительных норм, стандартов, технических условий, а также предписаний авторского надзора и органов государственного строительного надзора, относящихся к вопросам качества выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий и материалов;

выполнение геодезических работ в процессе ремонта автомобильных дорог;

соответствие объемов и качества выполненных работ и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ технической документации, условиям муниципального контракта и муниципальному заданию учредителя;

устранение исполнителем дефектов и недостатков, выявленных при приемке работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог.

7.4. Приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог проводится в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", заключенными муниципальными контрактами.

При проведении приемки выполненных работ по содержанию автомобильных дорог администрацией района проводится оценка их состояния и уровня содержания.

7.5. Работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, выполненные Исполнителем и принятые администрацией района, оформляются по формам N КС-2 и N КС-3, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года N 100.