# АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# с. Устье

от 29.09.2017                                                                                             № 959

Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов Усть-Кубинского муниципального района

на 2019-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Вологодской области от 24 июня 2013 года № 646 "О некоторых вопросах реализации Жилищного кодекса Российской Федерации в части обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", ст. 43 Устава района администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации  областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2021 годы в составе приложений 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел коммунальной инфраструктуры администрации района (В.Ю. Шурманов).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава администрации района                                                             А.О. Семичев

Приложение 1 к постановлению

администрации района

от 29.09.2017 № 959

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Тип кровли | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количетво жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | площадь нежилых помещений многоквартирных домов | площадь жилых помещений МКД, находящихся в собственности граждан |  | всего: | за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Вологодской области | за счет средств бюджета города Вологды | за счет средств собственников помещений МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усть-Кубинский р-н, д. Митенское, ул. Центральная, д.8 | 1962 | деревянный | скатная | 2 | 330,1 | 0,0 |  | 6 | 687707,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 687707,40 | 2 083,3 | 2 083,3 | 31.12.2019 |
| 2 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул.Мелиораторов, д.4 | 2013 | каменный | скатная | 3 | 906,6 | 0,0 |  | 11 | 110524,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110524,54 | 121,9 | 121,9 | 31.12.2019 |
| 3 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Набережная, д.10 | 1979 | каменный | скатная | 3 | 1 379,9 | 0,0 |  | 58 | 645763,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 645763,54 | 468,0 | 468,0 | 31.12.2019 |
| 4 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Пионерская, д.11 | 1970 | деревянный | скатная | 2 | 335,9 | 0,0 |  | 21 | 1273507,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1273507,85 | 3 791,3 | 3 791,3 | 31.12.2019 |
| 5 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Яковлева, д.13 | 1959 | деревянный | скатная | 1 | 439,9 | 0,0 |  | 26 | 1146179,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1146179,00 | 2 605,5 | 2 605,5 | 31.12.2019 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усть-Кубинский р-н, с.Бережное, ул. Ветеранов, д.2А | 1987 | каменный | скатная | 2 | 541,3 | 0,0 |  | 25 | 110524,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110524,54 | 204,18 | 204,2 | 31.12.2020 |
| 2 | Усть-Кубинский р-н, с. Бережное, ул. Совхозная, д.10 | 1989 | каменный | скатная | 2 | 542,9 | 0,0 |  | 24 | 110524,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110524,54 | 203,58 | 203,6 | 31.12.2020 |
| 3 | Усть-Кубинский р-н, с. Никольское, ул.Окружная, д.4А | 1986 | каменный | скатная | 2 | 596,8 | 0,0 |  | 27 | 142742,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142742,40 | 239,18 | 239,2 | 31.12.2020 |
| 4 | Усть-Кубинский р-н, с. Никольское, ул. Окружная, д.4Б | 1987 | каменный | скатная | 2 | 599,7 | 0,0 |  | 24 | 110524,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110524,54 | 184,30 | 184,3 | 31.12.2020 |
| 5 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул.Лебедевой, д.9 | 1965 | деревянный | скатная | 2 | 344,1 | 0,0 |  | 12 | 687707,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687707,40 | 1 998,57 | 1 998,6 | 31.12.2020 |
| 6 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Мелиораторов, д.22А | 2008 | монолитные | скатная | 2 | 427,0 | 0,0 |  | 11 | 110524,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110524,54 | 258,84 | 258,8 | 31.12.2020 |
| 7 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Нагорная, д.5А | 1984 | каменный | скатная | 2 | 345,7 | 0,0 |  | 22 | 142730,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142730,40 | 412,87 | 412,9 | 31.12.2020 |
| 8 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Новый переулок, д.1 | 1987 | каменный | скатная | 2 | 569,0 | 0,0 |  | 30 | 3066523,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3066523,95 | 5 389,32 | 5 389,3 | 31.12.2020 |
| 9 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Новый переулок, д.3 | 1987 | каменный | скатная | 2 | 571,0 | 0,0 |  | 32 | 2998092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2998092,00 | 5 250,60 | 5 250,6 | 31.12.2020 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усть-Кубинский р-н, д. Митенское, ул. Центральная, д.1 | 1981 | каменный | скатная | 2 | 629,1 | 0,0 |  | 18 | 2521558,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2521558,95 | 4 008,20 | 4 008,2 | 31.12.2021 |
| 2 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Зеленая, д.7 | 1972 | деревянный | скатная | 2 | 354,1 | 0,0 |  | 26 | 687707,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687707,40 | 1 942,13 | 1 942,1 | 31.12.2021 |
| 3 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Набережная, д.24 | 1912 | деревянный | скатная | 2 | 355,7 | 0,0 |  | 16 | 1369621,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1369621,65 | 3 850,50 | 3 850,5 | 31.12.2021 |
| 4 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Пионерская, д.6 | 1970 | деревянный | скатная | 2 | 305,4 | 0,0 |  | 19 | 51933,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51933,20 | 170,05 | 170,0 | 31.12.2021 |
| 5 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Яковлева, д.17 | 1977 | каменный | скатная | 2 | 771,0 | 0,0 |  | 37 | 3412039,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3412039,90 | 4 425,47 | 4 425,5 | 31.12.2021 |

Приложение 2 к постановлению

администрации района

от 29.09.2017 № 959

| Планируемые показатели выполнения краткосрочно плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | Общая площадь многоквартир-ного дома | Количество жителей, зарегистрированных в МКД* на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  | IV квартал |  | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. |  | ед. |  | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 21 | Усть-Кубинский р-н | 11 725,1 | 503 | 0 | 0 | 0 |  | 19 |  | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 386 437,74 | 19 386 437,74 |
|  | Итого: | 11 725,1 | 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 19,0 |  | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 386 437,7 | 19 386 437,7 |

Приложение 3 к постановлению

администрации района

от 29.09.2017 № 959

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  | ремонт крыши |  |  |  | ремонт подвальных помещений |  |  |  | ремонт и утепление фасада |  |  |  |  | ремонт фундамента |  |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ |  |  |  |  |  | установка коллективных (общедомовых) УУ |  |  |  |  |  | другие виды |
|  |  |  | электроснаб-жения | теплоснаб-жения | газоснаб-жения | холодного водоснаб-жения | горячего водоснаб-жения | водоотве-дения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  | тепловой энергии | газа | холодной воды | горячей воды | электричес- кой энергии |  | тепловой энергии | газа | холодной воды | горячей воды |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. |  |  | руб. | кв.м. |  |  | руб. | кв.м. |  |  | руб. |  |  | куб.м. | руб. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |  |  | 15 | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 | 19 |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усть-Кубинский р-н, д. Митенское, ул. Центральная, д.8 | 687 707,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 687 707,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул.Мелиораторов, д.4 | 110 524,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 524,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Набережная, д.10 | 645 763,54 | 535 239,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 524,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Пионерская, д.11 | 1 273 507,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 | 1 273 507,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Яковлева, д.13 | 1 146 179,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 1 146 179,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усть-Кубинский р-н, с.Бережное, ул. Ветеранов, д.2А | 110 524,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 524,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Усть-Кубинский р-н, с. Бережное, ул. Совхозная, д.10 | 110 524,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 524,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Усть-Кубинский р-н, с. Никольское, ул.Окружная, д.4А | 142 742,40 | 142 742,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Усть-Кубинский р-н, с. Никольское, ул. Окружная, д.4Б | 110 524,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 524,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул.Лебедевой, д.9 | 687 707,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 687 707,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Мелиораторов, д.22А | 110 524,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 524,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Нагорная, д.5А | 142 730,40 | 142 730,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Новый переулок, д.1 | 3 066 523,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495,00 | 2 378 816,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 687 707,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Новый переулок, д.3 | 2 998 092,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 | 2 998 092,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Усть-Кубинский р-н, д. Митенское, ул. Центральная, д.1 | 2 521 558,95 | 142 742,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495,00 | 2 378 816,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Зеленая, д.7 | 687 707,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 687 707,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Набережная, д.24 | 1 369 621,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 | 1 369 621,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Пионерская, д.6 | 51 933,20 | 51 933,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Усть-Кубинский р-н, с. Устье, ул. Яковлева, д.17 | 3 412 039,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710 | 3412039,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |