АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТЬ-КУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ

с. Устье

от 28.02.2023										   № 4

По вопросу «О мерах по обеспечению безопасности населения в период прохождения весеннего паводка 2023 года и обеспечения стабильной работы промышленно-хозяйственного комплекса».

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа (Широков А.А.); директора МУ Усть-Кубинского района «АСС» (Черепенин М.Л.), начальников территориальных отделов администрации округа (Ножихина Е.Н., Семенов В.В.), главного врача БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» (Качанов С.А.).

РЕШИЛА:

1.	Информацию выступивших принять к сведению;

2.	Создать межведомственную оперативную рабочую группу для контроля за прохождением весеннего половодья, оценки складывающейся обстановки, выработки предложений по ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, доведения их до сведения КЧС и ПБ округа, а также для принятия срочных мер по обеспечению безопасности населения в мкр. Лесозавод с. Устье, пос. Высокое, д. Александрово, расположенных в зоне возможного затопления (приложение №1). Провести тренировки по организации работы оперативной группы в зоне ЧС в условиях подтопления (затопления).

3.	Утвердить:

-	План мероприятий по подготовке к весеннему половодью 2023 года на территории Усть-Кубенского муниципального округа (приложение №2);

-	План организационно-технических мероприятий Усть-Кубинского муниципального округа в период прохождения весеннего паводка 2023 года (приложение №3);

-	План организации информирования населения в период прохождения весеннего паводка 2023 года (приложение №4);

-	Расчет сил и средств, привлекаемых для работ по минимизации последствий возможного подтопления населенных пунктов (приложение №5);

-	перечень территорий, домов (с указанием адресов), расположенных в зонах возможного подтопления/ затопления (приложение №6);

-	перечень мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального значения или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в период ледохода и весеннего паводка 2023 года (приложение №7);

4.	Отделу безопасности и мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа (Широков А.А.):

4.1.	Провести КШТ с силами и средствами муниципального звена на тему: «В связи с возникшей ситуацией, выпадения предельного количества осадков в виде дождя, произошло резкое таяние снежного покрова, в результате паводковых вод уровень воды в р. Кубена поднялся на 2,5 метра до отметки 645 см. (БС), вследствие чего произошло подтопление 10 домов по ул.ул. Заводская (4), Первомайская (2), Стекольный переулок (4), в которых проживают 33 жителя, в м. Александрово - 6 домов, 14 жителей, и пос. Высокое – 14 домов, 20 жителей, в которых проживают в основном престарелые и одинокие граждане. Необходима частичная эвакуация жителей. По решению КЧС введен режим «Чрезвычайная ситуация» на территории Усть-Кубинского муниципального округа».

Срок:	февраль-март 2023 года.

4.2.	Провести корректировку Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в части касающейся паводка.

Срок:	март 2023 года.

4.3.		Создать группу эвакуации населения из числа сотрудников отделения полиции по оперативному обслуживанию территории Усть-Кубинского муниципального района (Александров Е.С.), 18 ПСЧ по охране с. Устье 3 пожарно-спасательный отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Вологодской области (Бараев А.А.), инспекторского участка с. Устье Центр ГИМС ГУ России по Вологодской области (Аверьянов А.А.) на моторных лодках. Список группы эвакуации представить в КЧС и ПБ округа к 15 марта 2023 года.

Срок:	 до 15 марта 2023 года.

4.3.	Провести рабочие встречи с представителями электросетевых обслуживающих организаций. Отработать схему электроснабжения потребителей с учетом возможных зон подтопления.

Срок:	до 17 марта 2023 года.

4.4.	Определить, подготовить силы и средства, привлекаемые для аварийно-спасательных и других работ по ликвидации последствий подтоплений и затоплений, 22 марта 2022г. в 14:00 час. провести смотр готовности. Сведения по созданной группировке направить в Главное управление МЧС России по Вологодской области.

Срок:	до 1 апреля 2023 года.

4.5. Сведения по объемам эвакуации населения из возможных зон затопления в период весеннего половодья (форма 22-ЭВАК) направить в адрес Главного управления МЧС России по Вологодской области.

Срок:	до 1 апреля 2023 года.

4.6.	Проверить достаточность созданных финансовых и материальных резервов. Провести рабочую встречу с финансовым управлением администрации округа с рассмотрением вопроса о созданных запасах финансовых и материальных резервов.

Информацию направить в адрес Комитета гражданской защиты и социальной безопасности области и Главное управление МЧС России по Вологодской области.

Срок:	до 10 апреля 2023 года.

4.7.	Организовать и совместно с начальниками территориальных отделов (далее ТО) администрации округа, на территории которых возможны подтопления домостроений, (Ножихина Е.Н., Семенов В.В.) осуществить мероприятия:

4.7.1.	Доведение до населения памяток по действиям в предпаводковый период и в условиях наводнения (под роспись). К проведению указанных мероприятий привлечь специалистов ОНД ПР по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам ГУ МЧС России по Вологодской области и электросетевых обслуживающих организаций. Осуществлять ведение реестра выданных памяток по домовладениям.

Срок:	до 10 апреля 2023 года.

4.7.2.	Подворовый обход населения в зонах возможного подтопления для выявления маломобильных групп граждан, предусмотреть их заблаговременную эвакуацию в безопасные районы.

Срок:	до 10 апреля 2023 года.

4.7.3.	Уточнение зон подтопления на территории муниципального образования (дома, количество жителей, мосты, дороги, потенциальные опасные объекты).

Информацию направить в адрес Комитета гражданской защиты и социальной безопасности области с указанием количества домов и населения, проживающего на данной территории.

Срок:	до 10 апреля 2023 года.

4.8.	Подготовить к развертыванию пункт временного размещения пострадавшего населения, предусмотрев их всестороннее обеспечение, с учетом рекомендаций по профилактике Covid-19.

Срок:	до 10 апреля 2023 года.

4.9.		Решить вопрос о выделении пожарного автомобиля для прикрытия мкр. Лесозавод села Устье на период весеннего паводка.

Срок:	до 10 апреля 2023 года.

4.10.		Ввести на период весеннего половодья (паводка) в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации для муниципального звена ТП РСЧС режим функционирования «Повышенная готовность».

Срок:	в период половодья

4.11.		В случае отсутствия проезда в населенные пункты, отрезаемые паводком, заключить договоры с судовладельцами на перевозку населения в паводковый период.

Срок:	в период половодья

4.12.		На период весеннего половодья (паводка) обеспечить своевременную передачу информации в ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области, в том числе по формам донесений 2,3,4,5/ЧС (старший оперативный дежурный ЦУКС (8172) 57 12 63, начальник смены-помощник СОД ЦУКС - (8172) 57 12 64, факс: (8172) 72 41 36) и Ситуационный центр Губернатора области, при ухудшении обстановки - незамедлительно.

Срок:	указан

4.13.	Совместно с МУ Усть-Кубинского района «АСС» (Черепенин М.Л.) организовать и осуществить мероприятия:

4.13.1.	мониторинг ледовой обстановки на р. Кубена, определить затороопасные участки.

Срок:	постоянно

4.13.2.	В целях оперативного обеспечения гидрометеорологической информацией о ходе весеннего паводка заключить договоры о предоставлении информации с филиалом ФГБУ Северное УГМС «Вологодский ЦГМС» и обеспечить взаимодействие по обеспечению бесперебойной работы водомерных постов государственной наблюдательной сети.

Срок:	до 10 апреля 2023 года.

4.13.3.	Уточнить порядок оповещения населения в зонах возможного подтопления, обеспечить оповещение населения на территориях, где отсутствуют системы централизованного оповещения. Проверить исправность систем оповещения без включения звукового сигнала.

Срок:	до 10 апреля 2023 года.

5.	Отделу экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа (Шаровой О.Н.)

5.1.	Произвести расчеты и обеспечить бесперебойное снабжение населения продовольствием, вещевым имуществом, горячим питанием при возникновении чрезвычайных ситуаций. В случае отсутствия собственного инвентаря (кухни полевые, термосы, кипятильники) заключить договоры с собственниками необходимого оборудования на его использование для первоочередного обеспечения пострадавшего населения.

Срок:	до 15 марта 2023 года.

5.2.	Провести встречи с предпринимателями, имеющими на отрезаемых в период паводка территориях торговые объекты, с рассмотрением вопроса о поставках продовольствия.

Срок:	март 2023 года.

5.3.	Провести встречи с руководителями сельхозпредприятий по рассмотрению вопроса по обеспечению жизнедеятельности животноводческих ферм в паводковый период, недопущению случаев размыва пестицидов, минеральных и органических удобрений паводковыми водами и попадания их в водоемы округа.

Срок:	март 2023 года.

5.4.	Обязать собственников принять меры по очистке водоохранных зон и прибрежных защитных полос от мусора и складированных материалов.

Срок:	март 2023 года.

5.5.	Рассмотреть вопрос о выделении средств на проведение сплошной и барьерной дератизации в зонах затопления.

Срок:	послепаводковый период.

6.	Начальникам территориальных отделов администрации округа, на территории которых возможно подтопление населенных пунктов, (Ножихина Е.Н., Семенов В.В.) провести следующие мероприятия:

6.1.	Уточнить списки граждан, проживающих в зонах возможного подтопления (затопления) с указанием сотовых телефонов граждан для дальнейшего взаимодействия и оповещения в случае угрозы подтопления (затопления). Предусмотреть заблаговременную эвакуацию в безопасные районы маломобильных групп граждан.

Срок:	март 2023 года.

6.2.	В целях обеспечения населением правил пожарной безопасности принять участие в подворных обходах населения в зонах возможного подтопления с проведением профилактических бесед, вручением памяток по пожарной безопасности и действиям населения в паводковый период. Осуществлять ведение реестра выданных памяток по домовладениям.

Срок:	до 10 апреля 2023 года.

6.3.	Организовать и осуществить очистку водоохранных зон и прибрежных защитных полос от мусора и складированных материалов.

Срок:	до 20 апреля 2023 года.

6.4.	Принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах, попадающих в зоны возможного подтопления, а также в населенных пунктах, которые могут быть отрезаны водой во время весеннего половодья.

Срок:	март-май 2023 года.

7.	Санитарно-эпидемической комиссии Усть-Кубинского муниципального района (Комарова Е.Б.) совместно начальниками ТО округа (Ножихина Е.Н., Семенов В.В.) обеспечить контроль по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой среди населения в период половодья.

Срок:	до 15 марта 2023 года.

8.	Рекомендовать главному врачу БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» (Качанов С.А.):

8.1.	Провести оценку готовности медицинских организаций по подготовке к приему больных, наличию средств диагностики, лечения и профилактики, в том числе по созданию запаса вакцин по эпидемическим показаниям, препаратов экстренной профилактики (бактериофагов, иммуноглобулинов, химиопрепаратов), а также средств неспецифической профилактики.

Срок:	март 2023 года.

8.2.	Обеспечить лечебно-профилактические учреждения, находящиеся в зонах возможного подтопления, резервными источниками электроснабжения.

Срок:	март 2023 года.

8.3.	Организовать профилактическую иммунизацию против вирусного гепатита А, туляремии групп повышенного риска заражения, а также по эпидемиологическим показаниям на территориях, подвергаемых затоплению.

Срок:	март-апрель 2023 года.

8.4.	Быть в готовности к оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим и больным на территориях паводкоопасных районов области силами бригад специализированной медицинской помощи Территориального центра медицины катастроф Вологодской области.

Срок:	март-апрель 2023 года.

8.5.	Разработать планы перепрофилирования отделений лечебно-профилактических организаций на случай массового распространения заболеваний острыми кишечными инфекциями, предусмотрев дополнительное обеспечение диагностическими и лечебными препаратами.

Срок: март-май 2023 года.

8.6.	Обеспечить контроль за своевременностью и полнотой обследования больных острыми кишечными инфекциями на ротавирусную, норовирусную инфекцию, криптоспоридиоз, лямблиоз и другие нозоформы с целью этиологической расшифровки заболеваний.

Срок: март-май 2023 года.

8.7.	Обеспечить своевременное проведение полного комплекса первичных противоэпидемических мероприятий в очагах кишечных инфекций, обратив внимание на организацию дезинфекционных мероприятий.

Особое внимание обратить на подготовку фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с временно ограниченным доступом в период половодья (паводка).

Срок:	март - май 2023 года.

8.8.	Организовать внеплановые выезды на отрезаемые паводком территории по оказанию помощи населения, разработать график, довести до населения через СМИ.

Срок:	весь паводковый период.

9.	Рекомендовать Усть-Кубинского дорожного ремонтно-строительного участка Сокольского ДРСУ ОАО «Вологодавтодор» (Миронов В.В.):

9.1.	Организовать обколку льда вокруг понтонного моста через р. Сигайма;

Срок:	апрель 2023 года.

9.2.		Организовать ежедневное наблюдение за состоянием понтонной переправы.

Срок:	март-апрель 2023 года

9.3.		Обеспечить сохранность наплавного понтонного моста на период прохождения паводка;

Срок:	март-апрель 2023 года

9.4.		Организовать исполнение перечня мероприятий, указанных в решении КЧС и ПБ правительства Вологодской области протокол от 21 февраля 2023 года.

Срок:	март-апрель 2023 года

9.5.		На период паводка установить информационные аншлаги по возможному разводу понтонного моста через р. Сигайма. В случае расцепления понтонной переправы заблаговременно оповестить население через средства массовой информации и иными средствами оповещения, информационные аншлаги о времени и сроках снятия и установки понтонного моста через р. Сигайма;

Срок:	паводковый период 2023 года.

9.6.		В случае возникновении дефектов дорожного покрытия автомобильных дорог, недопустимых по условиям содержания, принимать решение об ограничении полной массы транспортных средств на комиссиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципальных районов

Срок:	паводковый период 2023 года.

10.	Рекомендовать старшему государственному инспектору, руководителю участка с.Устье Центр ГИМС ГУ МЧС России по Вологодской области (Аверьянов А.А.)

Предоставить до 20 марта 2023 года в оперативную группу данные о наличии катеров, находящихся в собственности граждан, и их техническом состоянии.

Срок:	до 20 марта 2023 года.

11.	Отделу коммунальной инфраструктуры администрации округа (Наумушкина Л.В.) совместно с директором ООО «Водопровод Устье» (Голованцев Д.В):

11.1.		Обеспечить подготовку систем водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой систем канализации к работе в чрезвычайной ситуации.

Срок:	март 2023 года.

11.2.		Проработать альтернативные варианты обеспечения питьевой водой, в том числе автомашинами и питьевыми цистернами для подвозки её населению.

Срок:	март 2023 года.

11.3.		Обеспечить необходимый запас хлора и других реагентов на очистных сооружениях водопровода для соблюдения технологии очистки и обеззараживания природных вод информацию представить в КЧС и ПБ округа в срок до 1 апреля 2023 года.

Срок:	до 15 марта 2023 года.

11.4.		Принять меры по подготовке очистных сооружений водопроводов и канализации к работе в период прохождения весеннего половодья, создать необходимый запас реагентов и дезинфицирующих средств для очистки и обеззараживания питьевой воды, обеспечить проведение промывки и дезинфекции водопроводных сетей по окончании паводкового периода 2023 года.

Срок:	до 15 марта 2023 года.

11.5.		Усилить контроль за выполнением водо-охранных мероприятий в зонах санитарной охраны водоисточников, провести ревизию состояния герметизации артезианских скважин, разводящих сетей и водоразборных колонок.

Срок:	до15 марта 2023 года.

11.6.		Создать необходимый запас строительных материалов для проведения аварийно-восстановительных работ па зданиях, сооружениях, пострадавших в результате подтопления, находящихся в муниципальной собственности Усть- Кубинского муниципального округа.

Срок:	до 15 марта 2023 года.

11.7.		Разработать и организовать комплекс мероприятий по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой и снижению заболеваемости острыми кишечными инфекциями (далее - ОКИ) в период половодья (паводка) 2023 года, увеличить объем лабораторных исследований питьевой воды и воды водоисточников по микробиологическим показателям, в случае несоответствия качества водопроводной воды гигиеническим нормативам оборудовать объекты социально-бытового назначения, в том числе детские образовательные и лечебно-профилактические учреждения, установками финишной очистки воды или организовать подвоз воды спецавтотранспортом;

Срок:	до 20 марта 2023 года.

11.8.		Разработать и утвердить планы превентивных мероприятий по защите жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Срок:	до 20 марта 2023 года.

11.9.		Обеспечить устойчивое водоснабжение населения и эпидзначимых объектов (детских дошкольных и образовательных учреждений, ЛПУ, предприятий пищевой промышленности и т.д.) доброкачественной питьевой водой.

Срок:	март-апрель 2023 года

11.10.	Принять меры по своевременному устранению аварий на сетях водопровода с проведением промывки и дезинфекции сетей с последующим лабораторным контролем.

Срок:	март-апрель 2023 года.

11.11.	Провести очистку территорий населенных мест от мусора, очистку и дезинфекцию выгребных ям, емкостей-накопителей сточных вод, не канализованных жилых и общественных зданий, ликвидировать стихийные свалки.

Срок:	март-апрель 2023 года.

11.12.	Информировать население округа через средства массовой информации о качестве подаваемой питьевой воды.

Срок:	март-апрель 2023 года

11.13.	Рассмотреть вопрос о принятии на баланс бесхозных общественных колодцев, обеспечить их обустройство и производственный контроль качества воды.

12.	Усть-Кубинский территориальный отдел – государственное лесничество Департамента лесного комплекса Вологодской области (Смирнов Н.Н.), руководителям лесопромышленных предприятий:

12.1.	В целях предотвращения разноса древесины в период весеннего половодья укрепить штабеля на пунктах отгрузки древесины в зонах возможных подтоплений.

Срок:	март - апрель 2023 года.

12.2.	Обеспечить защиту техники, механизмов, электрооборудования на предприятиях лесного комплекса области от паводковых вод.

Срок:	март - апрель 2023 года.

13.	Рекомендовать подразделению отделение почтовой связи (ОПС) Устье 161140 Сокольского почтамта АО «Почта России» (Орлова О.В., Путин Н.А.) в период отсутствия транспортного сообщения с населенными пунктами, отрезанными в период прохождения паводка заключить договор с МУ Усть-Кубинского района «АСС» для доставки почтальонов и оказания услуг связи.

14.	Управлению образования администрации округа (Смирновой О.В.)

В период отсутствия транспортного сообщения с населенными пунктами, отрезаемыми в период прохождения паводка, организовать контроль за учениками с подтопленных территорий по факту их прибытия до адреса проживания.

Срок:	паводковый период 2023 года.

15.	Начальнику управления имущественных отношений администрации округа (Л.Б. Евстафеев) исключить предоставление и межевание земельных участков под строительство в границах зон ежегодного подтопления/ затопления.

Срок:		на постоянной основе

16.	Начальнику МУ «Центр материально-технического обеспечения учреждений района» (Журавлев П.В.) осуществить закрытие труб под дорогами для исключения подъема воды в дренажных канавах на территории мкр. Лесозавод с. Устье.

Срок:	при подъеме воды

17.	Рекомендовать администрации округа выделить денежные средства из резервного фонда округа:

17.1.	на оплату муниципального контракта по оказанию услуг на предоставление специализированной гидрологической информации в период паводка филиалу ФГБУ Северное УГМС «Вологодский ЦГМС» в сумме 35465,22 (тридцать пять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 22 копейки.

Срок:	март-апрель 2023 года.

17.2.	на оплату приобретения комплектующих для резервных мотопомп, используемых на отрезаемых в период паводка территориях (напорные пожарные рукава, шланги напорно-всасывающие, головки переходные, стволы и т.д.). Размер затрачиваемых средств уточнить до 15 марта 2023г.

Срок:	указан, март-апрель 2023 года.

При обсуждении замечаний и других предложений по рассмотренным вопросам не поступило.

Глава округа,

председатель КЧС и ПБ								И.В. Быков

Приложение №1

к протоколу решения КЧС и ПБ

Усть-Кубинского муниципального округа

от «28» февраля 2023г. № 4

УТВЕРЖДАЮ

Глава округа,

Председатель комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности округа

И.В. Быков

«___» __________ 2023г.

СОСТАВ

межведомственной оперативной рабочей группы для контроля

за прохождением весеннего половодья 2023г.

| № п/п | ФИО | должность |
| --- | --- | --- |
| Руководство группой |  |  |
| 1 | Семичев А.О. | первый заместитель главы округа, председатель группы |
| 2 | Черепенин М.Л. | директор МУ Усть-Кубинского района «АСС», заместитель председателя группы |
| Члены группы |  |  |
| 3 | Широков А.А. | начальник отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа |
| 4 | Александров Е.С. | ВРИО начальника отделения полиции МО МВД России «Сокольский» |
| 5 | Аверьянов А.А. | старший государственный инспектор инспекторского участка с. Устье Центр ГИМС ГУ России по Вологодской области |
| 6 | Ножихина Е.Н. | начальник Устьянского территориального отдела администрации округа |
| 7 | Семенов В.В. | начальник Высоковского территориального отдела администрации округа |
| 8 | Берсенева С.В. | Представитель филиала ФГБУ Северное УГМС «Вологодский ЦГМС» (по согласованию) |

Приложение №2

к протоколу решения КЧС и ПБ

Усть-Кубинского муниципального округа

от «28» февраля 2023г. № 4

УТВЕРЖДАЮ

Глава округа,

Председатель комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности округа

И.В. Быков

«___» __________ 2023г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке к весеннему половодью

на территории Усть-Кубинского муниципального округа

в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Привлекаемые силы и средства | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение заседания КЧС и ПБ района области с повесткой дня: «Обеспечение устойчивости функционирования промышленно- хозяйственного комплекса области в период весеннего половодья и паводка 2023 года» | Февраль-март 2023 года | КЧС и ПБ; отдел безопасности, моб. работы, ГО и ЧС; начальники терр. отделов |  |  |
| 2 | Определение мест возможных заторов льда, контроль состояния гидрологической обстановки на водных объектах области в период прохождения весеннего половодья, оценка ситуации: - р. Кубена - оз. Кубенское | Февраль-март 2023 года | КЧС и ПБ; отдел безопасности, моб. работы, ГО и ЧС; МУ Усть-Кубинского района «АСС» |  |  |
| 3 | Проведение мероприятий по выявлению несанкционированных ледовых (автомобильных) переправ на водоемах района и принятие мер по прекращению их функционирования | Февраль-март 2023 года | КЧС и ПБ; отдел безопасности, моб. работы, ГО и ЧС; начальники терр. отделов |  |  |
| 4 | Организация и проведение противопожарных мероприятий в населенных пунктах с нарушением транспортного сообщения в период весеннего половодья. Организация транспортного сообщения | Февраль - март 2023 года | КЧС и ПБ; отдел безопасности, моб. работы, ГО и ЧС; начальники терр. отделов; ПСЧ-18 с. Устье |  |  |
| 5 | Организация взаимодействия с Главным управлением МЧС России по Вологодской области по вопросам привлечения дополнительных сил и средств. | Февраль - май 2023 года | ЕДДС; МУ Усть-Кубинского района «АСС» |  |  |
| 6 | Прогноз проведения ледорезных и взрывных работ на р. Кубена (в случае возникновения угрозы подтопления) | Февраль — март 2023 года | БУ защиты в ЧС Вологодской области «АСС Вологодской области»; ГУ МЧС России по Вологодской области. |  |  |
| 7 | Уточнение объемов резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Февраль 2023 | КЧС и ПБ; отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС |  |  |
| 8 | Уточнение плана мероприятий по подготовке к весеннему половодью | Февраль - март 2023 года | КЧС и ПБ; отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС |  |  |
| 9 | Уточнение населенных пунктов, жилых домов и жителей, находящихся в границах зон возможного затопления (подтопления) в период весеннего половодья и дождевых паводков | Март 2023 года | отдел безопасности, моб. работы, ГО и ЧС; начальники терр. отделов; |  |  |
| 10 | Проведение анализа рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением населённых пунктов, объектов экономики и инфраструктуры округа | Март 2023 года | КЧС и ПБ Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС |  |  |
| 11 | Проведение мероприятий по корректировке паспортов территорий с определением зон затоплений (подтоплений) в период весеннего половодья и дождевых паводков на основании прогноза Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ Северное УГМС «Вологодский ЦГМС» | Март 2023года | ЕДДС; МУ Усть-Кубинского района «АСС» |  |  |
| 12 | Проверка готовности сил и средств РСЧС к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод. | Март 2023 года | КЧС и ПБ; МУ Усть-Кубинского района «АСС» |  |  |
| 13 | Проведение проверки готовности: - систем оповещения и ЕДЦС муниципального округа: - сил и средств муниципального округа к реагированию на ЧС; - пунктов временного размещения населения, попадающего в зоны подтопления (затопления). Направление доклада в адрес КЧС и ПБ Правительства области. | Март 2023 года | КЧС и ПБ; МУ Усть-Кубинского района «АСС» |  |  |
| 14 | Доведение информации до населения о состоянии льда на водных объектах, снежного покрова, об ожидаемых сроках весеннего половодья и максимальных уровнях воды. | Март-апрель 2023 года | МУ Усть-Кубинского района «АСС»; Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС; СМИ |  |  |
| 15 | Изготовление памяток по действиям населения в предпаводковый период и в условиях наводнения. | Март-апрель 2023 года | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС |  |  |
| 16 | Доведение до населения паводкоопасных муниципальных образований области памяток по действиям в предпаводковый период и в условиях наводнения. | Март-апрель 2023 года | МУ Усть-Кубинского района «АСС», Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС; Начальники территориальных отделов |  |  |
| 17 | Осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, своевременной очистки от снега, льда и мусора пропускных каналов, дренажных и водоотводящих систем, подсыпка низких участков дорог, прочие мероприятия в населенных пунктах, подверженных угрозам подтоплений | март-апрель 2023 года | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС; начальники терр. отделов |  |  |
| 18 | Организация контроля за источниками питьевого водоснабжения, в том числе и нецентрализованного, за качеством питьевой воды, подаваемой населению. Обеспечение водопроводных и канализационных очистных сооружений необходимым количеством дезинфицирующих средств и реагентов для водоподготовки | март-апрель 2023 года | КЧС и ПБ; Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС |  |  |
| 19 | Очистка территорий от мусора, очистке и дезинфекции выгребных ям, емкостей-накопителей стоков не канализированных жилых и общественных зданий, ликвидация стихийных свалок |  | КЧС и ПБ; Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС; начальники терр. отделов |  |  |
| 20 | Заключение договоров с Филиалом ФГБУ Северное УГМС «Вологодский ЦГМС» на открытие временных гидрологических постов, проведение маршрутных обследований, получение специализированной гидрометеорологической информации в период весеннего половодья. | Март 2023 года | МУ Усть-Кубинского района «АСС» |  |  |
| Учения и тренировки |  |  |  |  |  |
| 21 | Тренировка по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией, реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, вызванные весенним половодьем. | Февраль 2023 года | МУ Усть-Кубинского района «АСС»; Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС; Начальники территориальных отделов |  |  |
| 22 | Командно-штабная тренировка по вопросам организации управления силами и средствами Великоустюгского муниципального района в период весеннего половодья, организации оповещения населения, находящегося в зоне подтопления, проведения эвакуационных мероприятий. | Апрель 2023 года | МУ Усть-Кубинского района «АСС»; Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС; Начальники территориальных отделов |  |  |
| 23 | Проведение необходимых инструктажей и тренировок с органами управления, проверок готовности сил и средств, выделяемых на период весеннего половодья | март-апрель 2023 года | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС |  |  |
| Проведение превентивных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 24 | Превентивные мероприятия по предотвращению возникновения ледовых заторов: - чернение льда в районе понтонной переправы; - проведение ледовой разведки; - обследование береговой полосы рек, очистка от мусора, пиломатериалов, бесхозных плавсредств. | Март-апрель 2023 года | МУ Усть-Кубинского района «АСС»; Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС; Начальники территориальных отделов |  |  |
| 25 | Отслеживание уровней воды р. Кубена | Март - май 2023 года | МУ Усть-Кубинского района «АСС» |  |  |
| 26 | Организация обеспечения и подготовки средств связи для работы спасателей, оперативных групп и водомерных постов в районах выполнения противопаводковых мероприятий. | Март 2023 года | МУ Усть-Кубинского района «АСС» | 4 чел., 8 радиостанций |  |
| 27 | Обследование возможных источников загрязнения и хозяйственных объектов, расположенных в водоохранных зонах и зонах прогнозируемого затопления, которые могут оказать негативное воздействие на качество водных объектов | Март - апрель 2023 года | МУ Усть-Кубинского района «АСС» |  |  |
| 28 | Контроль за выполнением практических мероприятий в районах возможного затопления (подтопления) и образования ледовых заторов. Выполнение практических мероприятий согласно решений КЧС и ПБ Правительства области. | Постоянно | КЧС и ПБ района, МУ Усть-Кубинского района «АСС» |  |  |

Приложение №3

к протоколу решения КЧС и ПБ

Усть-Кубинского муниципального округа

от «28» февраля 2023г. № 4

УТВЕРЖДАЮ

Глава округа,

Председатель комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности округа

И.В. Быков

«___» __________ 2023г.

ПЛАН

организационно-технических мероприятий Усть-Кубинского муниципального округа

в период прохождения весеннего паводка 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка графических документов, карт, журналов, форм документов для отслеживания складывающейся обстановки и учета поступающих данных | март 2023 | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС; |  |
| 2 | Определение мест возможных заторов льда и ухудшения состояния гидрологической обстановки на реке Кубена в период прохождения весеннего половодья. | март-апрель 2023 г. | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС; МУ Усть-Кубинского района «АСС»; Начальники территориальных отделов |  |
| 3 | Определение состава оперативной группы, порядка сбора информации. | март 2023 г. | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС; |  |
| 4 | Разработка документации, необходимой для работы оперативной группы: - прогноз возможной обстановки в паводковый период (на карте с пояснительной запиской) - график контроля уровня воды на р. Кубена; - журнал учёта данных обстановки (в период начала ледохода); - силы и средства, предусмотренные для решения задач предупреждения и ликвидации ЧС в период весеннего половодья; - формализованные документы (донесения, отчёты) | Март-апрель 2023 г. | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС; МУ Усть-Кубинского района «АСС»; ЕДДС |  |
| 5 | Корректировка Плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводковом периоде в Усть-Кубинском муниципальном округе. | март 2023 г. | КЧС и ПБ, Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС; МУ Усть-Кубинского района «АСС»; |  |
| 6 | Проведение заседания КЧС и ПБ округа по вопросу «О мерах по обеспечению безопасности населения округа в период весеннего паводка 2023 года» | 04 марта 2023 г. | КЧС и ПБ района Отдел по мобилизационной работе, ГО и ЧС, МУ Усть-Кубинского района «АСС»; |  |
| 7 | - уточнить объёмы и состав резервов финансовых и материальных ресурсов; - организовать информирование населения через средства массовой информации о действиях органов управления РСЧС по предупреждению ЧС, вызванных паводком. | Март-апрель 2023 г. | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС; спасательные службы и звенья муниципального звена ТП РСЧС; МУ Усть-Кубинского района «АСС» |  |
| 8 | Организация и проведение противопожарных мероприятий в населенных пунктах, отрезаемых в паводковый период. | февраль – март - апрель 2023 г. | ПСЧ-18 по охране с. Устье, ОП-73 (с. Бережное); Начальники территориальных отделов (Устьянский, Высоковский) |  |
| 9 | Создание необходимых запасов материально-технических средств. | Февраль-март 2023 г. | руководители муниципального звена ТП РСЧС |  |
| 10 | Доведение информации до населения округа о состоянии льда на водных бассейнах, снежного покрова об ожидаемых сроках весеннего половодья и максимальных уровнях воды. | март- апрель 2023г. | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС; информация от Филиал Северного УГМС «Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ГУ МЧС России по Вологодской области |  |
| 11 | Уточнение планов действий органов управления, готовности сил и средств округа по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | февраль 2023 г. | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС; руководители муниципального звена ТП РСЧС |  |
| 12 | Проверка готовности сил и средств муниципального звена ТП РСЧС к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, системы оповещения и службы МУ Усть-Кубинского района «АСС», ЕДДС «2-18-05». | март 2023 г. | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС; Начальники территориальных отделов; ЕДДС |  |
| 13 | Командно-штабная тренировка по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией, реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, вызванные весенним паводком | 17.03.2023 г. | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС; Руководители муниципального звена ТП РСЧС; Начальники территориальных отделов |  |
| 14 | - ледорезные работы, чернение льда (у понтона через р. Сигайма) с 15.03.2023 года - направление заявки на взрывные работы на р.Кубена в КГЗ и СБ Правительства области | 01.04.2023 | ОАО «Вологодавтодор» Усть-Кубинский дорожный ремонтно-строительный участок Сокольского ДРСУ; Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС; |  |
| 15 | Контроль за выполнением практических мероприятий в районах возможного затопления (подтопления) и образования ледовых заторов | постоянно | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 16 | Создать запасы хлорагентов и коагулянтов, используемых для очистки питьевой воды на очистных сооружениях водопровода. Организовать повседневный контроль за качеством питьевой воды на водопроводе с. Устье в период прохождения паводка | 01.04.2023 | Отдел коммунальной инфраструктуры ООО «Водопровод Устье» |  |
| 17 | Провести проверку готовности очистных сооружений водопровода с. Устье к работе в период паводка и ревизию состояния герметизации артезианских скважин, разводящих сетей и водопроводных колонок. О результатах доложить на заседании противопаводковой комиссии. | 31.03.2023 | Отдел коммунальной инфраструктуры ООО «Водопровод Устье» |  |
| 18 | Усилить контроль за эффективностью очистки и обеззараживания питьевой воды и санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим режимами в зонах возможного подтопления и затопления. В случае возникновения вспышки организовать профилактическую иммунизацию против вирусного гепатита А, туляремии и сибирской язвы. Обеспечить своевременное проведение полного комплекса первичных противоэпидемических мероприятий в очагах кишечных инфекций. | весь период весеннего паводка | Отдел коммунальной инфраструктуры; ООО «Водопровод Устье»; Начальники территориальных отделов |  |
| 19 | Определить силы и средства, привлекаемые для аварийно-спасательных и иных работ по ликвидации последствий подтоплений и затоплений, уточнить планы взаимодействия сил и средств | 10.03.2023г. | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС |  |
| 20 | Усилить контроль за выполнением водоохранных мероприятий в санитарных зонах водоисточников. Совместно с начальниками территориальных отделов (Устьянский, Высоковский) провести рейд проверки соблюдения водоохранных требований на берегах реки Кубена в границах мкр. Лесозавод с. Устье, д.Чирково, п. Высокое. Результаты доложить на заседании противопаводковой комиссии. | весь период весеннего паводка | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС; Начальники территориальных отделов |  |
| 21 | Создать необходимые запасы строительных материалов для ликвидации повреждения жилищного фонда и коммунальных объектов | 31.03.2023г. | Отдел коммунальной инфраструктуры |  |
| 22 | Уточнить и представить в КЧС и ПБ района списки одиноких и престарелых немощных граждан, находящихся на территориях в зоне возможного подтопления (мкр. Лесозаводс. Устье, д.Александрово, п. Высокое), их адреса; -подготовить предложения по возможности их размещения, в случае необходимости, у родственников в с. Устье, д.Чирково, п. Высокое; | 31.03.2023г. | Начальники территориальных отделов |  |
| 23 | Организовать подготовку пунктов временного размещения пострадавших в результате паводка в с.Устье | 20.03.2023г. | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС |  |
| 24 | Организовать порядок обеспечения населения мкр. Лесозавод с. Устье продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости и газовыми баллонами на период паводка | весь период весеннего паводка | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС |  |
| 25 | Обеспечить противопожарную безопасность мкр. Лесозавод с. Устье. Спланировать порядок доставки пожарной техники в период паводка. | 02.04.2023г. | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС; ПСЧ-18; Начальники территориальных отделов |  |
| 26 | Оценка возможной обстановки по данным прогноза областного гидрометеоцентра по паводковой обстановке в районе р.Кубена | в течение всего этапа | КЧС и ПБ; Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС |  |
| 27 | Информирование населения о развитии паводковой обстановки и проведение разъяснительной работы по вопросу готовности к действиям при угрозе и возникновении ЧС, связанных с паводком. | в течение всего паводкоопасного периода | Начальники территориальных отделов; Отдел по мобилизационной работе, ГО и ЧС |  |

Приложение №4

к протоколу решения КЧС и ПБ

Усть-Кубинского муниципального округа

от «28» февраля 2023г. № 4

УТВЕРЖДАЮ

Глава округа,

Председатель комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности округа

И.В. Быков

«___» __________ 2023г.

ПЛАН

организации информирования населения в период прохождения весеннего паводка 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование населения о ситуации, которая может сложиться на территории Усть-Кубинского района в период прохождения весеннего паводка | 10.04.2023 | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС; СМИ, интернет ресурсы |  |
| 2 | Информирование населения о действиях при подтоплении паводковыми водами территории населенного пункта (вручение памяток, листовок) | 10.04.2023 | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС; Начальники территориальных отделов |  |
| 3 | Проверка работоспособности СГУ, находящихся у начальников территориальных отделов | 31.03.2023 | Начальники территориальных отделов |  |
| 4 | Проведение тренировки по проверке систем оповещения населения с помощью СГУ, разработка маршрутов движения (сухопутных, водных) | 31.03.2023 | Отдел безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС; Начальники территориальных отделов; ЕДДС |  |

Приложение №5

к протоколу решения КЧС и ПБ

Усть-Кубинского муниципального округа

от «28» февраля 2023г. № 4

УТВЕРЖДАЮ

Глава округа,

Председатель комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности округа

И.В. Быков

«___» __________ 2023г.

РАСЧЕТ СИЛ И СРЕДСТВ

привлекаемых для работ по минимизации последствий возможного подтопления населенных пунктов

| наименование подразделения, формирования, организации | Кол-во личного состава | лодки (ед.) | лодочные моторы (ед.) | Спасательные жилеты (шт.) | Автомобили (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУ Усть-Кубинского района «АСС» | 6 | 2 | 2 | 12 | 2 |
| Отделение полиции МО МВД России «Сокольский» | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» | 2 | - | - | - | 1 |
| 18 ПСЧ по охране с. Устье | 8 | - | - | - | - |
| Инспекторский участок с.Устье (ГИМС) | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| МУ «Усть-Кубинское автотранспортное предприятие» | 2 | - | - | - | 1 |
| Администрация округа | 6 | - | - | - | 3 |
| Всего: | 38 | 4 | 4 | 21 | 8 |

Приложение №7

к решению КЧС и ПБ

Усть-Кубинского муниципального округа

от «28» февраля 2023г. № 4

УТВЕРЖДАЮ

Глава округа,

Председатель комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности округа

И.В. Быков

«___» __________ 2023г.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в период ледохода и весеннего паводка

2023 года

Подготовительный период

- Создание запасов песчано-гравийных материалов (песка, шлака, щебня), а также лесоматериалов, для обеспечения бесперебойного движения автотранспорта по участкам автомобильных дорог, подвергающимся пучинообразованию.

Срок:	до 15 апреля 2023 года.

- Проверка и восстановление работоспособности паромных переправ, причалов, катеров и других наплавных средств.

Срок:	до 15 апреля 2023 года.

- Чернение льда в околомостовой зоне понтонного моста через реку Сигайма (торфом, промышленной золой, шлаками);

Срок:	до 15 апреля 2023 года.

- Скалывание льда у понтона, надежное его закрепление.

Срок:	в зависимости от обстановки.

- Во избежание размытия организация работ по укреплению конусов мостов, откосов подтопляемых участков насыпи, входных и выходных оголовков труб и примыкающих к трубам участков насыпи;

Срок:	в зависимости от обстановки.

- Устранение наледей в водопропускных трубах для обеспечения свободного пропуска талых вод;

Срок:	до 15 апреля 2023 года.

- Уборка снежных валов с обочин и бровок земляного полотна, устройство воздушных воронок на откосах и обочинах для пропуска талых вод.

Срок:	в зависимости от обстановки.

Период пропуска ледохода и паводковых вод

- Организация дежурства на мостах и переправах:

| № п/п | Наименование понтонной переправы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водоток | Автомобильная дорога | Муниципальный округ |
| 1. | р. Сигайма | Устье - Лесозавод | Усть-Кубинский |